โครงงาน

วิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (คต-๓๓๔)

เรื่อง ระบบแจ้งซ่อมอาคารนอนนักเรียนนายเรืออากาศ

จัดทำโดย

นนอ.อภิรักษ์ สาจันทร์ เลขที่ ๔

นนอ.กฤตเมธ จันทสุด เลขที่ ๙

นนอ.ธัญศิษฏ์ ศักดิ์ชัยศรี เลขที่ ๑๖

สาขา คอมพิวเตอร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

สารบัญ

หัวข้อ												หน้า

ภาพรวมโครงการ

- คำอธิบายโครงการ (Project Description)..………………………………………..…………..1

- ทางเลือกในการพัฒนา (Alternatives)…………………………………………………...…….1

- การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Assessment)……………………………………...……1

- แผนการจัดการความเสี่ยง (Risk Management Plan)…...………………………………...……1

- ระยะเวลาและกำหนดการ (Time and Schedule)……………………………………...……….1

- การกำหนดและการจัดการทีม (Team Configuration and Management)………………………1

การระบุปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

- คำชี้แจงปัญหาและโอกาส (Problem and Opportunity Statement)…………………………….2

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบ (Stakeholders)……………………………………………..…….2

- ความต้องการของผู้ใช้ (User Requirements)...…………………………………………………2

- ความต้องการของระบบ (System Requirements)………………………………………………2

การวิเคราะห์ระบบ

- Context Diagram……………………………………………………………………………….3

- Data Flow Diagram Level-1……………………………………………………………………3

- คำอธิบายการประมวลผล (Process Description)………………………………………………..3

- ER-Diagram…………………………………………………………………………………….3

- พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)...………………………………………………………….3

- Use Case Diagram………………………………………………………………………………3

การออกแบบระบบ

- ส่วนตัวประสานกับผู้ใช้ (User Interfaces)………………………………………………………4

- Interactive Prototype……………………………………………………………………………4

การพัฒนาและการบำรุงรักษาระบบ

- แผนและกรณีการทดสอบระบบ (Test Plan & Test Cases).……………………………………5

- แผนการติดตั้งระบบ (System Installation Plan)…………………………………………………5

- แผนการบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance Plan)………………………………………….5

- กลยุทธ์สำหรับการพัฒนาระบบในอนาคต (Strategy for System Upgrade)……………………..5

ภาพรวมโครงการ

คำอธิบายโครงการ (Project Description)

โครงการ ระบบแจ้งซ่อมอาคารนอน นักเรียนนายเรืออากาศ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาระบบสำหรับการแจ้งปัญหาและติดตามการซ่อมแซมภายในอาคารนอนจากเดิมที่การแจ้งปัญหาอาจต้องดำเนินการผ่านการแจ้งด้วยวาจาหรือการประสานงานหลายขั้นตอน ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลการแจ้งซ่อมตกหล่น ตรวจสอบสถานะได้ยาก และใช้เวลาในการประสานงาน

ระบบที่พัฒนาขึ้นจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถแจ้งปัญหาการชำรุดของอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารนอนได้อย่างเป็นระบบโดยระบุรายละเอียดของปัญหาอาคารชั้นห้องและประเภทของปัญหาจากนั้นผู้ดูแลสามารถตรวจสอบรับเรื่องและมอบหมายงานให้ช่างดำเนินการซ่อมพร้อมทั้งสามารถบันทึกค่าใช้จ่ายในการซ่อมและปิดงานเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อพัฒนาระบบสำหรับแจ้งและติดตามปัญหาการชำรุดภายในอาคารนอน

- เพื่อจัดเก็บข้อมูลการแจ้งซ่อมให้เป็นระบบและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

- เพื่อช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการประสานงานระหว่างผู้แจ้ง ผู้ดูแลอาคาร และ ช่าง

- เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามสถานะของงานซ่อมได้อย่างชัดเจน

- เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายและประวัติการซ่อมแซม

เป้าหมายของโครงการ

ระบบสามารถรองรับกระบวนการแจ้งซ่อมตั้งแต่การแจ้งปัญหา การตรวจสอบและรับเรื่อง 
การมอบหมายช่าง การดำเนินการซ่อม การบันทึกค่าใช้จ่าย จนถึงการปิดงาน โดยผู้ใช้งานแต่ละประเภทสามารถเข้าถึงข้อมูลและดำเนินการตามสิทธิ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม

แนวทางการดำเนินงาน
	โครงการจะดำเนินการตามขั้นตอนของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยเริ่มจากการศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งาน วิเคราะห์กระบวนการทำงานและกำหนดขอบเขตของระบบ จากนั้นออกแบบฐานข้อมูล กระบวนการทำงาน และส่วนติดต่อผู้ใช้ พร้อมจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) เพื่อแสดงลำดับการทำงานของระบบ ตั้งแต่การเข้าสู่ระบบ การแจ้งซ่อม การจัดการงานซ่อม การบันทึกค่าใช้จ่าย และการติดตามสถานะ ก่อนนำไปพัฒนาและทดสอบระบบตามขอบเขตของโครงการ

ทางเลือกในการพัฒนา (Alternatives)

1. พัฒนาระบบขึ้นเองภายในทีม (In-house Development): เป็นการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบโดยสมาชิกภายในทีมโครงการ

ข้อดี

- สามารถออกแบบระบบให้ตรงกับกระบวนการแจ้งซ่อมของหน่วยงานได้

- สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันและส่วนติดต่อผู้ใช้ได้ตามความต้องการ

- สมาชิกในทีมสามารถเข้าใจโครงสร้างและการทำงานของระบบได้อย่างละเอียด

- สามารถควบคุมข้อมูลและกระบวนการพัฒนาระบบได้ด้วยตนเอง

ข้อเสีย

- ต้องใช้เวลาและทรัพยากรของสมาชิกในทีมในการพัฒนา

- สมาชิกในทีมต้องมีความรู้ด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบ

- หากสมาชิกขาดประสบการณ์ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือความล่าช้าในการพัฒนา

2. จ้างผู้พัฒนาภายนอก (Outsourcing): เป็นการว่าจ้างบุคคลหรือบริษัทภายนอกให้ดำเนินการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ

ข้อดี

- สามารถใช้ผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบ

- อาจช่วยลดระยะเวลาในการพัฒนา

- มีผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบโดยเฉพาะ

ข้อเสีย

- มีค่าใช้จ่ายในการว่าจ้าง

- การปรับระบบให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของหน่วยงานอาจมีข้อจำกัด

- ต้องพึ่งพาผู้พัฒนาภายนอกในการแก้ไขหรือปรับปรุงระบบ

- อาจเกิดปัญหาในการสื่อสารความต้องการของระบบ

3. ใช้ซอฟต์แวร์หรือระบบสำเร็จรูป (Off-the-shelf Solution): เป็นการนำระบบแจ้งซ่อมหรือระบบจัดการงานซ่อมที่มีอยู่แล้วมาปรับใช้กับหน่วยงาน

ข้อดี

- สามารถเริ่มใช้งานได้รวดเร็วกว่าการพัฒนาระบบใหม่

- ลดภาระในการพัฒนาระบบตั้งแต่เริ่มต้น

- ระบบสำเร็จรูปมักมีฟังก์ชันพื้นฐานที่พร้อมใช้งาน

ข้อเสีย

- ฟังก์ชันอาจไม่ตรงกับกระบวนการทำงานของอาคารนอน

- การปรับแต่งระบบอาจมีข้อจำกัด

- อาจมีค่าใช้จ่ายในการซื้อซอฟต์แวร์หรือค่าบริการ

การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Assessment)

โครงการสามารถพัฒนาได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของทีม เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์สำหรับออกแบบและพัฒนา และเครื่องมือสำหรับจัดการโครงการ ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อระบบสำเร็จรูปหรือจ้างผู้พัฒนาภายนอกในระยะการพัฒนาต้นแบบ

นอกจากนี้ ระบบสามารถช่วยลดการใช้เอกสารและลดเวลาในการประสานงานเกี่ยวกับงานซ่อม ทำให้การจัดการข้อมูลการแจ้งซ่อมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แผนการจัดการความเสี่ยง (Risk Management Plan)

(ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาระบบ เช่น ปัจจัยด้านเวลา เทคโนโลยี หรือทรัพยากรบุคคล พร้อมระบุแนวทางรับมือหรือป้องกัน)

ระยะเวลาและกำหนดการ (Time and Schedule)
(การวางแผนและวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบ และการจัดทำเอกสาร โดยสมาชิกในทีมจะดำเนินงานควบคู่กันตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย)

การกำหนดและการจัดการทีม (Team Configuration and Management)
(ระบุการจัดการทีมและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในทีม)

การระบุปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา

คำอธิบายปัญหาและโอกาส(Problem and Opportunity Statement)

ปัจจุบันการแจ้งปัญหาหรืออุปกรณ์ชำรุดภายในอาคารนอนอาจต้องอาศัยการแจ้งด้วยวาจา การติดต่อผู้ดูแลอาคาร หรือการประสานงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ทำให้ข้อมูลการแจ้งซ่อมอาจไม่เป็นระบบและยากต่อการติดตามสถานะของงาน เช่น ไม่ทราบว่ารับเรื่องแล้วหรือไม่ อยู่ระหว่างการซ่อมหรือซ่อมเสร็จแล้ว รวมถึงข้อมูลค่าใช้จ่ายในการซ่อมอาจไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบเดียวกัน ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ผู้แจ้งและผู้ดูแลอาคารต้องใช้เวลาในการประสานงาน และอาจทำให้การติดตามงานซ่อมทำได้ยาก

โอกาสในการพัฒนา

คือการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการแจ้งและติดตามงานซ่อม โดยจัดเก็บข้อมูลการแจ้งซ่อมอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การแจ้งปัญหา การตรวจสอบและรับเรื่อง การมอบหมายช่าง การดำเนินการซ่อม การบันทึกค่าใช้จ่าย จนถึงการปิดงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบสถานะและข้อมูลของงานได้อย่างสะดวกและเป็นระบบ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบ (Stakeholders)

- นักเรียนผู้แจ้งซ่อมแจ้งปัญหา ระบุอาคาร ชั้น ห้อง และประเภทของปัญหา รวมถึงติดตามสถานะ
การซ่อม

- ผู้ดูแลอาคารตรวจสอบรายการแจ้งซ่อม รับเรื่อง ตรวจสอบรายละเอียด และมอบหมายงานให้ช่าง

- ช่างซ่อมรับงานที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการซ่อม และอัปเดตสถานะงาน

- ผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร	ตรวจสอบภาพรวมของรายการแจ้งซ่อม สถานะงาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

- ผู้ดูแลระบบดูแลข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลอาคาร และข้อมูลพื้นฐานของระบบ

ความต้องการของผู้ใช้ (User Requirements)
3.1 นักเรียนผู้แจ้งซ่อม

นักเรียนผู้แจ้งซ่อมต้องการระบบที่สามารถ ใช้สำหรับแจ้งปัญหา หรือ อุปกรณ์ชำรุดภายในอาคารนอนได้อย่างสะดวก โดยต้องสามารถระบุสถานที่และรายละเอียดของปัญหา รวมถึงสามารถตรวจสอบสถานะของงานที่ตนเองแจ้งไว้ได้

ความต้องการหลัก ได้แก่ การเข้าสู่ระบบ การแจ้งซ่อม การระบุอาคาร ชั้น ห้อง และประเภทของปัญหา การบันทึกรายละเอียดปัญหา การตรวจสอบสถานะ และการดูประวัติรายการแจ้งซ่อมของตนเอง

3.2 ผู้ดูแลอาคาร

ผู้ดูแลอาคารต้องการระบบที่ช่วยในการจัดการรายการแจ้งซ่อมที่เข้ามา โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดของปัญหา รับเรื่อง และมอบหมายงานให้กับช่างที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสามารถติดตามสถานะของงานซ่อมได้

3.3 ช่างซ่อม

ช่างซ่อมต้องการระบบที่ช่วยให้สามารถตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมายและรายละเอียดของปัญหาได้อย่างชัดเจน สามารถติดตามสถานะการดำเนินงาน บันทึกรายละเอียดการซ่อม รวมถึงบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายหรืออะไหล่ที่ใช้ในการซ่อม และแจ้งการดำเนินงานเสร็จสิ้นได้

3.4 ผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร

ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารต้องการระบบที่สามารถแสดงข้อมูลภาพรวมของรายการแจ้งซ่อม เพื่อใช้ในการติดตามสถานะและตรวจสอบการดำเนินงานของระบบ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปดำเนินการในขั้นตอนการซ่อมโดยตรง

ความต้องการของระบบ (System Requirements)
	จากความต้องการของผู้ใช้งาน ระบบแจ้งซ่อมอาคารนอน นักเรียนนายเรืออากาศ จำเป็นต้องมีองค์ประกอบด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และข้อกำหนดในการทำงาน ดังนี้

4.1 ความต้องการด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware Requirements)

ระบบควรสามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายและใช้งาน Web Browser ได้ เช่น Smartphone, Tablet หรือ Computer โดยฝั่งผู้ใช้งานควรสามารถเข้าถึงระบบผ่านอุปกรณ์พกพาได้ เนื่องจากกระบวนการแจ้งซ่อมจำเป็นต้องใช้งานได้อย่างสะดวกภายในอาคารนอน

ในส่วนของระบบจะต้องมีเครื่อง Server หรือสภาพแวดล้อมสำหรับให้บริการระบบและจัดเก็บฐานข้อมูลตามขนาดและจำนวนผู้ใช้งานของระบบ

4.2 ความต้องการด้านซอฟต์แวร์ (Software Requirements)

ระบบประกอบด้วยส่วนสำคัญ ได้แก่ ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Frontend) สำหรับการแจ้งและติดตามงานซ่อม ส่วนประมวลผลระบบ (Backend/API) สำหรับจัดการกระบวนการและข้อมูล และฐานข้อมูล (Database) สำหรับจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน รายการแจ้งซ่อม สถานที่ ประเภทของปัญหา สถานะการซ่อม การมอบหมายงาน และข้อมูลค่าใช้จ่าย

ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบผ่าน Web Browser ที่รองรับการใช้งาน Web Application

4.3 ความต้องการด้านการทำงานของระบบ (Functional Requirements)

ระบบต้องสามารถรองรับกระบวนการทำงานหลักของการแจ้งซ่อม ได้แก่

- ระบบสามารถตรวจสอบการเข้าสู่ระบบและสิทธิ์ของผู้ใช้งาน

- ระบบสามารถบันทึกข้อมูลการแจ้งซ่อม

- ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลอาคาร ชั้น ห้อง และประเภทของการซ่อม

- ระบบสามารถแสดงรายการแจ้งซ่อมให้ผู้ดูแลอาคารตรวจสอบ

- ระบบสามารถรับเรื่องและมอบหมายงานให้ช่าง

- ระบบสามารถเปลี่ยนสถานะของงานตามขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่ รอตรวจสอบ → รับเรื่อง → กำลังซ่อม → ซ่อมเสร็จ

- ระบบสามารถบันทึกรายละเอียดการดำเนินงานซ่อม

- ระบบสามารถบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายและอะไหล่ที่ใช้

- ระบบสามารถปิดรายการแจ้งซ่อมเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น

- ระบบสามารถให้ผู้แจ้งตรวจสอบสถานะและประวัติรายการแจ้งซ่อมได้

4.4 ความต้องการด้านคุณภาพของระบบ (Non-Functional Requirements)

ระบบควรมีส่วนติดต่อผู้ใช้งานที่เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทของผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ระบบควรมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนบันทึกเพื่อป้องกันข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง และควรออกแบบโครงสร้างระบบให้สามารถบำรุงรักษาและเพิ่มเติมฟังก์ชันในอนาคตได้

การวิเคราะห์ระบบ

Context Diagram
วาดแผนภาพ Context Diagram เพื่อแสดงระบบในภาพรวม

Data Flow Diagram Level-1
วาดแผนภาพ Data Flow ระดับ 1 แสดงการไหลของข้อมูลในระบบ

คำอธิบายการประมวลผล (Process Description)
อธิบายกระบวนการหลักในระบบที่ Data Flow Diagram แสดง

ER-Diagram
วาดแผนภาพ ER เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในระบบ

พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
อธิบายรายละเอียดเชิงลึกของข้อมูลแต่ละฟิลด์ที่ปรากฏใน ER-Diagram เช่น ชนิดข้อมูล ขนาด และคีย์ที่เกี่ยวข้อง

Use Case Diagram
วาดแผนภาพ Use Case เพื่อแสดงการใช้งานระบบของผู้ใช้

การออกแบบระบบ

ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interfaces)

ระบบออกแบบส่วนต่อประสานให้เหมาะสมกับการใช้งานผ่านอุปกรณ์มือถือ โดยแบ่งหน้าจอตามขั้นตอนการทำงานและสิทธิ์ของผู้ใช้งาน ได้แก่ หน้าเข้าสู่ระบบ หน้าเมนูหลัก หน้าแจ้งซ่อม หน้าติดตามและจัดการงานซ่อม และหน้าบันทึกค่าใช้จ่ายและปิดงาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการแจ้งซ่อมและติดตามงานได้อย่างเป็นลำดับและลดขั้นตอนการใช้งาน โดยการออกแบบสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและกระบวนการของระบบ

Interactive Prototype

จัดทำ Interactive Prototype ด้วย Figma เพื่อจำลองการทำงานของระบบก่อนการพัฒนาจริง โดยครอบคลุม Flow ตั้งแต่การเข้าสู่ระบบ การแจ้งซ่อม การตรวจสอบและรับเรื่อง การมอบหมายช่าง การดำเนินการซ่อม การบันทึกค่าใช้จ่าย การปิดงาน และการติดตามสถานะ เพื่อใช้ตรวจสอบลำดับการทำงานและความเหมาะสมของส่วนต่อประสานก่อนนำไปพัฒนา

การพัฒนาและการบำรุงรักษาระบบ

แผนและกรณีการทดสอบระบบ (Test Plan & Test Cases)

การทดสอบระบบจะดำเนินการตามความต้องการของระบบและ Workflow หลัก โดยทดสอบการ
เข้าสู่ระบบ การแจ้งซ่อม การตรวจสอบและรับเรื่อง การมอบหมายช่าง การเปลี่ยนสถานะ การบันทึกค่าใช้จ่าย และการปิดงาน รวมถึงตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้งานและความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บในระบบ

แผนการติดตั้งระบบ (System Installation Plan)

การติดตั้งระบบประกอบด้วยการเตรียมสภาพแวดล้อมสำหรับ Web Application, Backend และ Database จากนั้นติดตั้งและตั้งค่าระบบ เชื่อมต่อฐานข้อมูล และทดสอบการทำงานของกระบวนการแจ้งซ่อมตั้งแต่ต้นจนจบก่อนนำระบบไปใช้งานจริง

แผนการบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance Plan)

ดูแลระบบโดยตรวจสอบการทำงานของ Web Application, Backend และ Database อย่างสม่ำเสมอ แก้ไขข้อผิดพลาดที่พบ สำรองข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการแจ้งซ่อมและประวัติการซ่อม เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์สำหรับการพัฒนาระบบในอนาคต (Strategy for System Upgrade)

ในอนาคตสามารถพัฒนาระบบเพิ่มเติมตามความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น การแนบรูปภาพประกอบการแจ้งซ่อม การแจ้งเตือนเมื่อสถานะงานเปลี่ยนแปลง การจัดทำรายงานและสถิติการซ่อม และการเพิ่มความสามารถในการค้นหาและตรวจสอบประวัติการซ่อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานซ่อมของอาคารนอน โดยยังคงโครงสร้างหลักของระบบเดิมไว้