รายงานแผนงานโครงการ

(Project Plan Document)

โครงการ: ระบบแจ้งซ่อมอาคารนอน นักเรียนนายเรืออากาศ

(Air Force Cadet Dormitory Maintenance Request System)

คณะผู้จัดทำ

นาย อภิรักษ์   – Project Manager / System Analyst / Backend Logic

นาย กฤตเมธ   – Frontend Developer / UI/UX Designer

นาย ธัญศิษฏ์  – Database Administrator / System Documentor

รายวิชา คต-334: การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design)

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

# 1.1 Project Description (คำอธิบายโครงการ)

## 1.1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (Problem Background)

ปัจจุบันการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ภายในอาคารนอนของนักเรียนนายเรืออากาศ ยังคงพึ่งพากระบวนการแบบดั้งเดิม (Manual/Paper-based) หรือการแจ้งผ่านแอปพลิเคชันสนทนา เช่น LINE กลุ่ม ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสำคัญ ได้แก่:

• การสูญหายและตกหล่นของข้อมูล: คำขอแจ้งซ่อมไม่มีการจัดเก็บเข้าฐานข้อมูลกลาง ทำให้ยากต่อการติดตาม

• ขาดระบบติดตามสถานะแบบเรียลไทม์: นักเรียนผู้แจ้งไม่สามารถทราบความคืบหน้าของงานซ่อม ส่งผลให้เกิดการแจ้งซ่อมซ้ำซ้อน (Duplicate Requests)

• ความล่าช้าในการมอบหมายงาน: ผู้ดูแลอาคารขาดเครื่องมือในการบริหารจัดการและกระจายงานแก่ช่างซ่อมบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพ

• ขาดการบันทึกประวัติและงบประมาณ: ไม่มีการลงบันทึกรายการอะไหล่และค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบ ทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์เพื่อวางแผนงบประมาณซ่อมบำรุงประจำปีได้

## 1.1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Objectives)

1. เพื่อพัฒนาระบบแจ้งซ่อมอาคารนอนบนสมาร์ตโฟนที่ช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในการแจ้งปัญหา

2. เพื่อสร้างระบบติดตามสถานะงานซ่อมแบบเรียลไทม์ (Real-time Status Tracking) สำหรับนักเรียน ผู้ดูแลอาคาร และช่างซ่อมบำรุง

3. เพื่อจัดระบบการมอบหมายงานและการบันทึกค่าใช้จ่าย/รายการอะไหล่ลงฐานข้อมูลกลางอย่างเป็นรูปธรรม

4. เพื่อออกรายงานสรุปสถิติและงบประมาณการซ่อมบำรุงสำหรับผู้บังคับบัญชา

## 1.1.3 ขอบเขตของระบบ (System Scope)

### ขอบเขตด้านฟังก์ชัน (Functional Scope)

• ระบบยืนยันตัวตน (Authentication): รองรับการเข้าสู่ระบบแบบ Role-based Access Control

• ระบบแจ้งปัญหา (Repair Request): เลือกอาคาร ชั้น ห้อง ระบุประเภทปัญหา (ไฟฟ้า/ประปา/แอร์) แนบรูปภาพ และระบุความเร่งด่วน

• ระบบบริหารและมอบหมายงาน (Assignment): ผู้ดูแลอาคารสามารถตรวจสอบและมอบหมายงานแก่ช่างเฉพาะทาง

• ระบบบันทึกผลและค่าใช้จ่าย (Cost & Completion): ช่างบันทึกรายการอะไหล่ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายรวม และส่งปิดงาน

• ระบบรายงานผล (Dashboard/Reporting): สรุปสถิติงานซ่อมแซมและงบประมาณที่ใช้จริง

### ขอบเขตด้านผู้ใช้งาน (User Roles)

• นักเรียนนายเรืออากาศ (Cadet/Student): แจ้งซ่อม ติดตามสถานะงานซ่อมของตนเอง และดูประวัติ

• ผู้ดูแลอาคาร (Dormitory Admin): ตรวจสอบคำขอ รับเรื่อง และมอบหมายงานให้ช่าง

• ช่างซ่อมบำรุง (Technician): ดำเนินการซ่อม บันทึกผล รายการอะไหล่ และสรุปค่าใช้จ่าย

• ผู้บังคับบัญชา / ฝ่ายธุรการ (Executive/Management): ดูรายงานสรุป ภาพรวมงบประมาณ และสถิติงานซ่อม

# 1.2 Alternatives Analysis (การวิเคราะห์ทางเลือกในการพัฒนาระบบ)

คณะผู้จัดทำได้ทำการเปรียบเทียบทางเลือกในการนำระบบสารสนเทศมาใช้งาน 3 ทางเลือก เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะสมที่สุด:

| ประเด็นการเปรียบเทียบ | ทางเลือกที่ 1: พัฒนาระบบขึ้นเอง (Custom In-House Development) [ทางเลือกที่เลือก] | ทางเลือกที่ 2: ซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Commercial Off-The-Shelf) | ทางเลือกที่ 3: จ้างบริษัทภายนอก (Outsourcing) |
| --- | --- | --- | --- |
| ความตรงกับ ความต้องการ | สูงมาก: ออกแบบตรงตามสายการบังคับบัญชาและโครงสร้างอาคารนอนของโรงเรียนนายเรืออากาศ | ปานกลาง: ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานขององค์กรให้เข้ากับแพลตฟอร์ม | สูง: พัฒนาตามความต้องการเฉพาะได้ทั้งหมด |
| การควบคุมความปลอดภัย ข้อมูล | สูงมาก: จัดเก็บข้อมูลภายในฐานข้อมูลขององค์กร ปลอดภัยตามมาตรฐานความมั่นคง | ต่ำ-ปานกลาง: ข้อมูลอาจถูกจัดเก็บบน Cloud ของผู้ให้บริการภายนอก | ปานกลาง: ต้องทำข้อตกลงความลับ (NDA) เพิ่มเติม |
| งบประมาณและ ค่าใช้จ่าย | ต่ำสุด: ใช้บุคลากรภายในและ Open-source Technologies | สูง: มีค่าลิขสิทธิ์ใช้งานรายเดือน/รายปี (Subscription Fee) | สูงมาก: มีค่าจ้างพัฒนาและค่าสัญญาบำรุงรักษา (MA) ราคาแพง |
| การดูแลและ ต่อยอดระบบ | ยืดหยุ่นสูง: ทีมพัฒนาสามารถปรับแก้และขยายระบบได้ทันที | ต่ำ: ไม่สามารถแก้ไข Source Code หรือเพิ่มฟีเจอร์เองได้ | ปานกลาง: มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทุกครั้งเมื่อต้องการแก้ไขระบบ |

ข้อสรุปการเลือก: ทีมงานเลือก ทางเลือกที่ 1 (พัฒนาระบบขึ้นเอง) เนื่องจากตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยของข้อมูลหน่วยงานทหาร ประหยัดงบประมาณ และตรงกับกระบวนการทำงานเฉพาะของอาคารนอนนักเรียนนายเรืออากาศมากที่สุด

# 1.3 Feasibility Assessment (การวิเคราะห์ความเป็นไปได้)

## 1.3.1 ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Feasibility)

ต้นทุนการพัฒนา (Costs): เนื่องจากใช้ทีมงานภายในและเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผล Open-source รวมทั้ง Figma ในการออกแบบ Prototype ทำให้ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ราคาแพง

ผลตอบแทน (Benefits): ลดการสูญเสียจากการใช้อะไหล่ซ้ำซ้อน ลดเวลาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และช่วยให้ผู้บังคับบัญชาวางแผนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ซึ่งประหยัดงบประมาณในระยะยาวอย่างคุ้มค่า

## 1.3.2 ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี (Technical Feasibility)

ด้านซอฟต์แวร์และโครงสร้าง: พัฒนาบนสถาปัตยกรรม Web/Mobile-Responsive ที่เข้าถึงได้ผ่าน Web Browser ทั่วไป

ด้านความรู้ของทีมพัฒนา: สมาชิกในทีมมีความเชี่ยวชาญด้าน System Analysis, UI/UX Design (Figma), HTML/CSS/JavaScript และ Relational Database (SQL) เพียงพอในการพัฒนาระบบให้สมบูรณ์

## 1.3.3 ความเป็นไปได้ทางการดำเนินงาน (Operational Feasibility)

ความง่ายในการใช้งาน: ออกแบบหน้าจอ Interface แบบ Card Layout บนสมาร์ตโฟน ลดการพิมพ์ข้อความที่ไม่จำเป็น ใช้นวัตกรรม Status Badge สื่อสารสถานะด้วยสี ทำให้ผู้ใช้งานทุกกลุ่ม (นักเรียน ช่าง ผู้ดูแล) สามารถเรียนรู้และเริ่มใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องฝึกอบรมเป็นเวลานาน

# 1.4 Risk Management Plan (แผนการบริหารความเสี่ยง)

| รหัส | ประเด็นความเสี่ยง (Risk Event) | ผลกระทบ | โอกาสเกิด | แผนการป้องกันและการรับมือ (Mitigation Strategy) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | ระยะเวลาพัฒนาจำกัด (Time Constraint) | สูง | ปานกลาง | กำหนด Scope ให้ชัดเจน โฟกัส Core Workflow (เคสหลอดไฟเสีย REP-0001) และใช้ Single-page HTML Prototype ในการทดสอบ |
| R02 | ข้อมูลค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง (Data Inaccuracy) | สูง | ต่ำ | กำหนดให้ฟิลด์รายการอะไหล่และค่าใช้จ่ายในหน้าปิดงาน (Repair_Costs) เป็น Required Field ที่ต้องกรอกก่อนส่ง |
| R03 | ความสับสนในการมอบหมายงาน (Assignment Confusion) | ปานกลาง | ปานกลาง | ออกแบบหน้า Dashboard แยกสิทธิ์ (Role-based View) อย่างชัดเจนระหว่างมุมมอง User และ Admin |
| R04 | ข้อจำกัดอุปกรณ์สมาร์ตโฟน (Device Incompatibility) | ปานกลาง | ต่ำ | ใช้แนวคิด Responsive Design ขนาดอ้างอิง iPhone (390x844 px) เพื่อให้แสดงผลได้สม่ำเสมอบนมือถือทุกรุ่น |

# 1.5 Time and Schedule (แผนการดำเนินงาน – Gantt Chart)

ระยะเวลาดำเนินงานรวม 12 สัปดาห์ แบ่งออกเป็น 6 ระยะ (Phases) ดังนี้:

| Phase | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Project Planning | ██ | ██ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. System Analysis |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ |  |  |  |  |  |  |
| 3. System Design |  |  |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ |  |  |  |  |
| 4. Prototype & Dev |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ★★ |
| 5. System Testing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ |
| 6. Deployment & Docs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ |

Phase 1: Project Planning (W1-W2) — รวบรวมปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนทีม

Phase 2: System Analysis (W3-W4) — วิเคราะห์ Requirement, ร่าง Use Case, Context Diagram, DFD Level-1

Phase 3: System Design (W5-W6) — ออกแบบ ER-Diagram, Data Dictionary, และ Wireframe

Phase 4: Prototype & Development (W7-W9) — ทำ Figma Interactive Prototype และพัฒนา HTML Prototype

Phase 5: System Testing (W10-W11) — ทำ Black-box Testing ตาม Test Cases (เคส REP-0001)

Phase 6: Deployment & Documentation (W11-W12) — สรุปเล่มรายงาน Final Project Plan และเตรียมนำเสนอ

# 1.6 Team Configuration & RACI Matrix (โครงสร้างทีมและตารางภาระหน้าที่)

## 1.6.1 โครงสร้างทีมงาน (Team Members)

• นาย อภิรักษ์: Project Manager (PM) / System Analyst (SA) / Backend Logic Designer

• นาย กฤตเมธ: Frontend Developer / UI/UX Designer

• นาย ธัญศิษฏ์: Database Administrator (DBA) / System Documentor

## 1.6.2 ตาราง RACI Matrix (Responsibility Assignment Matrix)

(หมายเหตุ: R = Responsible [ผู้ลงมือทำ], A = Accountable [ผู้อนุมัติ/รับผิดชอบหลัก], C = Consulted [ผู้ให้คำปรึกษา], I = Informed [ผู้รับทราบ])

| กิจกรรมในโครงการ (Project Tasks) | อภิรักษ์ (PM/SA) | กฤตเมธ (UI/UX) | ธัญศิษฏ์ (DB/Docs) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. รวบรวมความต้องการและจัดทำ Project Scope | A / R | C | C |
| 2. วิเคราะห์ระบบ (Use Case, DFD, Workflow) | A / R | I | C |
| 3. ออกแบบสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล (ERD, Data Dict) | C | I | A / R |
| 4. ออกแบบ UI/UX และ Interactive Prototype | C | A / R | I |
| 5. พัฒนา HTML/Code Prototype | A | R | C |
| 6. จัดทำเอกสารและเล่มรายงาน Final Plan | C | C | A / R |
| 7. ทดสอบระบบ (System Testing & Integration) | A / R | R | R |