รายวิชา: การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (คต-334)

ระบบแจ้งซ่อมอาคารนอน นักเรียนนายเรืออากาศ

(Air Force Cadet Dormitory Maintenance Request System)

คณะผู้จัดทำ:

นาย อภิรักษ์ สาจันทร์

นาย กฤตเมธ จันทสุด

นาย ธัญศิษฏ์ ศักดิ์ชัยศรี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2567

อาจารย์ที่ปรึกษา: ร.ท.ชวพงษ์ ขุนสูงเนิน

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

สารบัญ

1. ภาพรวมโครงการ (Project Overview)

1.1 คำอธิบายโครงการ (Project Description)

ความเป็นมาและความสำคัญ: ปัจจุบันการแจ้งซ่อมสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารนอน นักเรียนนายเรืออากาศ ยังคงใช้รูปแบบกระดาษหรือการแจ้งผ่าน LINE กลุ่ม ทำให้เกิดปัญหาข้อมูลตกหล่น ติดตามสถานะไม่ได้ ไม่ทราบช่างผู้รับผิดชอบ และไม่มีการบันทึกงบประมาณซ่อมบำรุงอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อพัฒนาระบบดิจิทัลบนสมาร์ตโฟนที่ช่วยให้การแจ้งซ่อมทำได้รวดเร็วและแม่นยำ

2. เพื่อสร้างระบบติดตามสถานะแบบ Real-time Tracking 4 ระยะ (รอตรวจสอบ → รับเรื่อง → กำลังซ่อม → ปิดงาน)

3. เพื่อจัดเก็บข้อมูลประวัติการซ่อม รายการอะไหล่ และค่าใช้จ่ายลงฐานข้อมูลกลางสำหรับวางแผนงบประมาณ

เป้าหมาย: พัฒนาระบบ Mobile Interactive Prototype และโครงสร้างฐานข้อมูลรองรับ 4 บทบาทผู้ใช้ สามารถประมวลผลกรณีศึกษาสภาพการทำงานจริง (เคสหลอดไฟโต๊ะอ่านหนังสือดับ REP-0001) ได้อย่างสมบูรณ์

แนวทางการดำเนินงาน: ดำเนินการตามวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) เริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบระบบ (Use Case, DFD, ERD) ออกแบบ UI/UX บน Figma ทดสอบการทำงาน และจัดทำแผนบำรุงรักษา

1.2 ทางเลือกในการพัฒนา (Alternatives)

คณะผู้จัดทำได้วิเคราะห์ทางเลือกในการพัฒนาระบบ 3 ทางเลือกดังนี้:

| ประเด็นการพิจารณา | ทางเลือกที่ 1: พัฒนาระบบขึ้นเอง (Custom In-House) [เลือกแนวทางนี้] | ทางเลือกที่ 2: ซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (COTS) | ทางเลือกที่ 3: จ้างบริษัทภายนอก (Outsourcing) |
| --- | --- | --- | --- |
| ข้อดี | ตรงกับกระบวนการของหน่วยงาน 100% ปลอดภัย ข้อมูลไม่รั่วไหล ไม่มีค่าลิขสิทธิ์รายปี | พร้อมใช้งานได้ทันที มีผู้ดูแลระบบซอฟต์แวร์ให้ | ได้ระบบตรงตามความต้องการ ลดภาระงานของบุคลากรภายใน |
| ข้อเสีย | ใช้เวลาในการพัฒนาของทีมงาน | ปรับแต่งสายการบังคับบัญชาไม่ได้ มีค่าใช้จ่าย Subscription สูง | ค่าจ้างพัฒนาและค่าสัญญา MA แพงมาก แก้ไข Source Code เองไม่ได้ |

1.3 การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Assessment)

ด้านเศรษฐกิจ (Economic Feasibility): มีความคุ้มค่าสูง เนื่องจากใช้ซอฟต์แวร์ Open-source และเครื่องมือ Figma starter ทำให้ไม่มีต้นทุนค่าลิขสิทธิ์ และช่วยประหยัดงบซ่อมบำรุงในระยะยาวจากการป้องกันการใช้อะไหล่ซ้ำซ้อน

ด้านการปฏิบัติการ (Operational Feasibility): ออกแบบสิทธิ์ตาม Role-based Access Control (นักเรียน, ผู้ดูแล, ช่าง, ผู้บังคับบัญชา) สอดคล้องกับโครงสร้างสายงานเดิม ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนองค์กร

ด้านเทคนิค (Technical Feasibility): ใช้เทคโนโลยี Responsive Web/Mobile Display เข้าถึงผ่านสมาร์ตโฟนทั่วไปได้ง่าย ทีมงานมีความเชี่ยวชาญด้าน HTML, CSS, JS และ SQL เพียงพอในการพัฒนาระบบ

1.4 แผนการจัดการความเสี่ยง (Risk Management Plan)

| ประเด็นความเสี่ยง | ผลกระทบ | โอกาสเกิด | แนวทางรับมือ / การป้องกัน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ด้านเวลา: ระยะเวลาพัฒนาจำกัด | สูง | ปานกลาง | ควบคุม Scope ให้เน้น Core Workflow 10 ขั้นตอน และใช้ Figma Interactive Link ในการ Demo |
| 2. ด้านข้อมูล: ค่าใช้จ่ายไม่ตรงจริง | สูง | ต่ำ | กำหนดให้ฟิลด์รายการอะไหล่และค่าใช้จ่ายในหน้า Repair_Costs เป็น Required Field ก่อนปิดงาน |
| 3. ด้านผู้ใช้: ความสับสนในสิทธิ์ใช้งาน | ปานกลาง | ปานกลาง | ออกแบบหน้า Dashboard แยกส่วนมุมมอง Cadet View และ Admin/Tech View ชัดเจน |

1.5 ระยะเวลาและกำหนดการ (Time and Schedule)

ระยะเวลาดำเนินโครงการรวม 12 สัปดาห์ แบ่งเป็น 6 ระยะหลัก:

| ระยะ | ช่วงเวลา | กิจกรรมหลัก |
| --- | --- | --- |
| 1. Project Planning | W1-W2 | กำหนดขอบเขต วิเคราะห์ปัญหา และ Feasibility Assessment |
| 2. System Analysis | W3-W4 | ออกแบบ Use Case Diagram, DFD Level-1 และ Process Description |
| 3. System Design | W5-W6 | ออกแบบ ER-Diagram, Data Dictionary และ UI Wireframes |
| 4. Prototype & Dev | W7-W9 | สร้าง Figma Interactive Prototype และ HTML Dynamic Pages |
| 5. System Testing | W10-W11 | ดำเนินการ Black-box Testing ด้วย Test Cases (เคส REP-0001) |
| 6. Deployment & Docs | W11-W12 | รวบรวมเล่มรายงาน Final Project Plan และสรุปผลการนำเสนอ |

1.6 การกำหนดและการจัดการทีม (Team Configuration and Management)

ตารางความรับผิดชอบ (Responsibility Matrix)

(หมายเหตุ: P = Primary (ผู้รับผิดชอบหลัก), S = Support (ผู้สนับสนุน))

| Task ID | Task | อภิรักษ์ (PM/SA) | กฤตเมธ (UI/UX) | ธัญศิษฏ์ (DB/Docs) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Collect requirements & System scope | P | S | S |
| B | Develop system workflow & Logic | P | S | S |
| C | Develop system interface (UI/UX) | S | P | S |
| D | Build database & Data mapping | S | S | P |
| E | Design test scenario | P | S | S |
| F | Run test scenario (REP-0001 case) | S | P | S |
| G | System documentation | S | S | P |
| H | Feedback gathering & Final report | P | S | S |

2. การระบุปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา

2.1 คำอธิบายปัญหาและโอกาส (Problem and Opportunity Statement)

ปัญหา (Problem): การแจ้งซ่อมด้วยกระดาษ/LINE ทำให้ติดตามงานไม่ได้ ไม่ทราบว่าช่างรับเรื่องหรือยัง ไม่มีข้อมูลสรุปค่าใช้จ่ายอะไหล่ ทำให้เกิดคำขอแจ้งซ่อมซ้ำซ้อนและงบประมาณรั่วไหล

โอกาส (Opportunity): การพัฒนาระบบ Mobile-First Notification System จะช่วยลดเวลาปฏิบัติตามคำขอลง 50% สร้างความโปร่งใสผ่าน Status Tracking และรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายเข้าฐานข้อมูลกลางเพื่อวางแผนงบประมาณประจำปี

2.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบ (Stakeholders)

| ลำดับ | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | บทบาทและความรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 1 | นักเรียนนายเรืออากาศ (Cadet) | ผู้แจ้งซ่อม ติดตามสถานะงาน และดูประวัติการแจ้งซ่อมของตนเอง |
| 2 | ผู้ดูแลอาคาร (Dormitory Admin) | ตรวจสอบคำขอ รับเรื่อง และมอบหมายงานให้ช่างซ่อมบำรุง |
| 3 | ช่างซ่อมบำรุง (Technician) | ดำเนินการแก้ไข บันทึกรายการอะไหล่/ค่าใช้จ่าย (120 บาท) และปิดงาน |
| 4 | ผู้บังคับบัญชา / ฝ่ายธุรการ (Executive) | เรียกดูรายงานสถิติ สรุปงบประมาณ และวิเคราะห์ภาพรวม |

2.3 ความต้องการของผู้ใช้ (User Requirements)

| รหัส | ความต้องการ |
| --- | --- |
| UR-01 | นักเรียนต้องการแจ้งซ่อมได้สะดวกรวดเร็วผ่านสมาร์ตโฟน โดยเลือกอาคาร ห้อง และแนบรูปภาพได้ |
| UR-02 | นักเรียนต้องการเห็นสถานะความคืบหน้างานซ่อมแบบ Real-time |
| UR-03 | ผู้ดูแลอาคารต้องการเห็นรายการคำขอทั้งหมดและเลือกมอบหมายช่างได้ทันที |
| UR-04 | ช่างซ่อมต้องการบันทึกรายการอะไหล่และยอดรวมค่าใช้จ่ายเข้าสู่ระบบได้ |
| UR-05 | ผู้บังคับบัญชาต้องการดูสรุปรายงานงบประมาณจำแนกตามอาคารและประเภทอุปกรณ์ได้ |

2.4 ความต้องการของระบบ (System Requirements)

Hardware Requirements: สมาร์ตโฟน (iOS/Android) รองรับความละเอียดขั้นต่ำ 390x844 px, เครื่องเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลรองรับ RAM ขั้นต่ำ 4GB

Software Requirements: Web Browser (Safari, Chrome, Edge), Figma สำหรับ Prototype, ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL/PostgreSQL

Security & Performance: รองรับ Role-based Access Control (RBAC), เข้ารหัส Password, โหลดหน้าจอ UI ภายใน 2 วินาที

3. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)

3.1 Context Diagram

แสดงการเชื่อมต่อระหว่างระบบแจ้งซ่อมอาคารนอนกับ 4 External Entities (นักเรียน, ผู้ดูแลอาคาร, ช่างซ่อมบำรุง, ผู้บังคับบัญชา) โดยมี Data Flow หลักคือ คำขอแจ้งซ่อม, คำสั่งมอบหมายงาน, รายงานค่าใช้จ่าย และการอัปเดตสถานะ

[วางภาพ Context Diagram ที่นี่]

3.2 Data Flow Diagram Level-1 (DFD Level-1)

แสดง 5 กระบวนการหลัก (Processes):

| Process | ชื่อกระบวนการ | Data Store ที่เกี่ยวข้อง |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Authen & Manage Profile | Users |
| 2.0 | Create Repair Request | Repair_Requests |
| 3.0 | Assign Repair Task | Repair_Assignments |
| 4.0 | Record Cost & Close Job | Repair_Costs |
| 5.0 | Generate Maintenance Report | ดึงข้อมูลสรุปส่งให้ผู้บังคับบัญชา |

[วางภาพ DFD Level-1 ที่นี่]

3.3 คำอธิบายการประมวลผล (Process Description)

Process 2.0 (Create Request): Receive [Building, Room, Category, Detail, Photo] → Generate Request_ID (e.g., REP-0001) → Set Status = 'Pending' → Save to Repair_Requests

Process 4.0 (Record Cost & Close Job): Receive Assignment_ID → Input [Part_Name, Part_Cost, Labor_Cost] → Calculate Total_Cost → Update Status = 'Closed' → Save to Repair_Costs

3.4 ER-Diagram

แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ 4 ตารางหลัก:

Users (1) → (N) Repair_Requests (นักเรียน 1 คน แจ้งได้หลายคำขอ)

Repair_Requests (1) → (1) Repair_Assignments (1 คำขอ มีการมอบหมาย 1 ครั้ง)

Repair_Assignments (1) → (1) Repair_Costs (1 งานซ่อม มีการลงบันทึกค่าใช้จ่าย 1 ชุด)

[วางภาพ ER-Diagram ที่นี่]

3.5 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

1. Table: Users (user_id [PK, INT], username [VARCHAR], password [VARCHAR], full_name [VARCHAR], role [ENUM: Cadet, Admin, Tech, Exec])

2. Table: Repair_Requests (request_id [PK, VARCHAR], user_id [FK, INT], building [VARCHAR], room [VARCHAR], problem_type [VARCHAR], status [VARCHAR])

3. Table: Repair_Assignments (assignment_id [PK, INT], request_id [FK, VARCHAR], tech_id [FK, INT], assign_date [DATETIME])

4. Table: Repair_Costs (cost_id [PK, INT], assignment_id [FK, INT], part_name [VARCHAR], part_cost [DECIMAL], total_cost [DECIMAL])

3.6 Use Case Diagram

แสดง Use Cases หลัก: เข้าสู่ระบบ (Login), แจ้งซ่อม (Create Request), ติดตามสถานะ (Track Status), มอบหมายช่าง (Assign Task), บันทึกค่าใช้จ่ายและปิดงาน (Record Cost & Close Job), และ ดูรายงานสรุป (View Report) ร่วมกับ 4 Actors

[วางภาพ Use Case Diagram ที่นี่]

4. การออกแบบระบบ (System Design)

4.1 ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interfaces)

| รหัส | หน้าจอ | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| UI-00 | Login Screen | หน้าจอเข้าสู่ระบบ ระบุ Username/Password |
| UI-01 | Home Dashboard | หน้าหลักแยกสิทธิ์ User View (ปุ่มแจ้งซ่อม/ติดตามสถานะ) และ Admin/Tech View (ปุ่มจัดการงาน/ลงค่าใช้จ่าย/รายงาน) |
| UI-02 | Form Screen | ฟอร์มบันทึกการแจ้งซ่อม (เลือกอาคาร, ห้อง 301, หลอดไฟโต๊ะอ่านหนังสือดับ) |
| UI-03 | Status & Assign Screen | หน้าติดตามสถานะ Timeline 4 ขั้นตอน พร้อม Dropdown มอบหมายช่าง |
| UI-04 | Cost & Close Screen | ฟอร์มบันทึกอะไหล่ (หลอดไฟ LED 12W 120 บาท) และกดปิดงาน |
| UI-05 | Profile Screen | แสดงข้อมูลผู้ใช้ และปุ่ม Logout |

[วางภาพหน้าจอ UI จาก Figma ที่นี่]

4.2 Interactive Prototype

ชิ้นงาน Figma Prototype ที่เชื่อมโยง Interactive Links ครบ 10 ขั้นตอนการทำงาน สามารถทดลองกด Demo แบบ Real-time ตั้งแต่ Login → Dashboard → แจ้งซ่อม → มอบหมายช่าง → บันทึกค่าใช้จ่าย → ปิดงาน ได้จริง

ลิงก์ Figma Prototype: [ใส่ลิงก์ที่นี่]

5. การพัฒนาและการบำรุงรักษาระบบ (System Development & Maintenance)

5.1 แผนและกรณีการทดสอบระบบ (Test Plan & Test Cases)

ทดสอบด้วยวิธี Black-box Testing ผ่านเคสจำลอง REP-0001:

| Test Case ID | Test Scenario | Expected Result | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-001 | Login ด้วยสิทธิ์ Cadet | ระบบเข้าสู่หน้า Dashboard แสดงมุมมองนักเรียน | Pass |
| TC-002 | ส่งฟอร์มแจ้งซ่อม (หลอดไฟดับ) | บันทึกข้อมูลเข้า DB สร้าง Request ID: REP-0001 | Pass |
| TC-003 | Admin เลือกช่างและกดมอบหมาย | สถานะเปลี่ยนเป็น กำลังซ่อม และสร้าง Assignment Record | Pass |
| TC-004 | ช่างลงค่าอะไหล่ 120 บาท และกดปิดงาน | คำนวณยอดรวม 120 บาท บันทึกลง Repair_Costs และเปลี่ยนสถานะเป็น ปิดงาน | Pass |

5.2 แผนการติดตั้งระบบ (System Installation Plan)

| Phase | กิจกรรม | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | Environment Setup | ติดตั้ง Web Server และ ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL |
| Phase 2 | Database Deployment | รัน SQL Script สร้าง 4 ตารางหลัก (Users, Repair_Requests, Repair_Assignments, Repair_Costs) |
| Phase 3 | App Deployment & Rollout | อัปโหลดไฟล์ Web Application และเปิดให้ใช้งานแบบ Phased Rollout เริ่มจาก อาคารนอน 2 ก่อนขยายผลทั่วทั้งโรงเรียนนายเรืออากาศ |

5.3 แผนการบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance Plan)

| ประเภท | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Corrective Maintenance | แก้ไขข้อผิดพลาด (Bugs) ของระบบทันทีเมื่อได้รับแจ้งปัญหาจากผู้ใช้ |
| Preventive Maintenance | ทำการสำรองข้อมูล (Weekly DB Backup) ทุกสัปดาห์ และตรวจสอบ Log การเข้าใช้งาน |
| Perfective Maintenance | ปรับแต่งความเร็วในการประมวลผลและการโหลดหน้า UI ให้มีประสิทธิภาพสูงอยู่เสมอ |

5.4 กลยุทธ์สำหรับการพัฒนาระบบในอนาคต (Strategy for System Upgrade)

| ลำดับ | กลยุทธ์ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 1 | Push Notification | พัฒนาระบบแจ้งเตือนผ่าน LINE Official Account หรือ Mobile Push Notification เมื่อสถานะงานซ่อมเปลี่ยน |
| 2 | AI Predictive Maintenance | นำข้อมูลประวัติการซ่อมในฐานข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วย AI เพื่อทำนายระยะเวลาหมดอายุของอุปกรณ์และวางแผนเปลี่ยนอะไหล่ล่วงหน้า |
| 3 | IoT Integration | เชื่อมต่อระบบกับเซ็นเซอร์ IoT ตรวจจับความผิดปกติของระบบไฟฟ้าและประปาในอาคารนอนโดยอัตโนมัติ |